АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2025 года № 29

с. Новорождественка

О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод

на территории Новорождественского сельского поселения

в 2025 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Новорождественского сельского поселения в 2025 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района, администрация Новорождественского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Новорождественского сельского поселения в период прохождения весеннего паводка в 2025 году (Приложение № 1).

2. Определить силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении весеннего половодья в 2025 году (Приложение № 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ю.Н. Косенок

Приложение № 1 к Постановлению администрации Новорождественского сельского поселения № 29 от 03.03.2025 года

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Новорождественского сельского поселения, связанных с паводком в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные |
| I. Основные мероприятия по предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков, не имеющих уклонов, перегороженных дорогами, уборка и вывоз снега с территории населённых пунктов поселения, объектов социальной сферы и предприятий | до 17.03.2025г. | Косенок Ю.Н.,  АО «Новорождественское», руководители объектов социальной сферы |
| 2 | Очистка от снега крыш объектов социальной сферы и предприятий | до 17.03.2025г. | АО «Новорождественское», руководители объектов социальной сферы |
| 3 | Очистка от снега водопропускных труб | до 17.03.2025г. | Косенок Ю.Н.,  АО «Новорождественское» |
| 4 | Оповестить население об очистке крыш жилых домов, построек и придомовых территорий от снега | до 17.03.2025г. | Кондрашова Т.В. |
| 5 | Создать запасы ГСМ для привлечения основных сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего паводка | до 17.03.2025г. | Генеральный директор  АО «Новорождественское» |
| 6 | Вести контроль за сохранностью жилищного фонда, инженерных коммуникаций от затопления паводковыми водами | в течение паводкового периода | Косенок Ю.Н.,  АО «Новорождественское» |