АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от \_\_.\_\_.2024 года № \_\_

с. Новорождественка

Об утверждении Порядка подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

 В соответствии с пунктом 3 Правил заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 года № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новорождественского сельского поселения, Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (Приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ю.Н. Косенок

 Приложение

 к Постановлению Администрации

 Новорождественского сельского поселения от \_\_.\_\_.2024 года № \_\_

порядОК ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬского муниципального района омской области

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – решение).

2. Разработчиком проекта решения выступает главный распорядитель средств бюджета сельского поселения, в соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, принятым в отношении объекта капитального строительства в установленном администрацией Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области порядке.

3. Проект решения подготавливается в соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату контрактов в текущем финансовом году (и плановом периоде в случае принятия решения Совета депутатов Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) и оформляется в форме распоряжения администрации Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

4.Обязательным условием подготовки и принятия решения являются:

- наличие заключения по результатам проведенного в порядке, установленном Правительством РФ, технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта;

- наличие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, принятого в отношении объекта капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения, либо решения о предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения (далее – решение об осуществлении капитальных вложений).

5. Проект решения по каждому объекту капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, должен содержать следующую информацию:

- наименование объекта капитального строительства согласно решению об осуществлении капитальных вложений, принятому в отношении такого объекта в установленном порядке;

- наименование заказчика;

- мощность объекта капитального строительства;

- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства в соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений.

6. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.